АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕФРЕМОВО-СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2015г. № 78

сл.Ефремово-Степановка

Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации

Муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ефремово-Степановского сельского поселения» за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Ефремово-Степановского сельского поселения от 20.09.2013г. №63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и эффективности муниципальных программ Ефремово-Степановского сельского поселения», постановлением Администрации Ефремово-Степановского сельского поселения от 24.12.2013г. №88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ефремово-Степановского сельского поселения» администрация Ефремово-Степановского сельского поселения постановляет:

- Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ефремово-Степановского сельского поселения» за 9 месяцев 2015 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и официального обнародования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ефремово-Степановского

сельского поселения        						Г.И. Артамонов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Ефремово-Степановского сельского поселения

от 13.11.2015г. № 78

Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории Ефремово-Степановского сельского поселения»

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Результаты | Объем финансирования, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверждено | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Ефремово-Степановского сельского поселения | Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта. Обеспечение безопасности дорожного движения. | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обновление дорожной разметки | Администрация Ефремово-Степановского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Очистка внутрипоселковых дорог от снега | Администрация Ефремово-Степановского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Обкос обочин | Администрация Ефремово-Степановского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Грейдирование улиц с щебеночной насыпью | Администрация Ефремово-Степановского сельского поселения |  | 87,5 | 0,0 |
| 6 | Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог | Администрация Ефремово-Степановского сельского поселения |  | 206,4 | 99,8 |
| 7 | Оформление технической документации на дороги | Администрация Ефремово-Степановского сельского поселения |  | 192,0 | 18,5 |
|  | итого |  |  | 485,9 | 118,3 |